# Analýza rizik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Název Rizika | Pr. (%) | Dopad | Řešení |
| R1 | Nepříliš robustná knihovna třetí strany | 25 | marginální | Vyhledání a využití lepších knihoven |
| R2 | Výběr méně efektivního řešení problému | 20 | zanedbatelný | Prevence-testování |
| R3 | Objasnění/Pochopení požadavků zákazníka | 80 | marginální | Detailní analýza požadavků zákazníka, komunikace se zákazníkem |
| R4 | Podcenění velikosti problému | 10 | marginální | Analýza požadavků zákazníka |
| R5 | Překročení časového plánu | 10 | kritický | Plánování rozvržení času |
| R6 | Chyby SW a HW prostředků | 2 | marginální | Pravidelné zálohování |
| R7 | Chyby a nedostatky v analýze | 30 | marginální | Konzultace s osobou znalou problému či jeho řešení |
| R8 | Neznalost navrhované technologie | 25 | marginální | Čtení dokumentace, konzultace s osobou znalou |
| R9 | Nedostatečný počet členů týmů | 10 | marginální | Vhodná velikost týmu při sestavení, rezerva v počtu členů týmu |
| R10 | Vytvoření defektního produktu | 5 | katastrofický | Pravidelné inspekce, revize, testování, komunikace se zákazníkem |