# Zhodnocení projektu

Tento projekt je poněkud odlišného rázu než většina ostatních. Projekt nebyl omezen časem pouze jednoho semestru, ale byl od začátku plánován jako dlouhodobější spolupráce mezi fakultou a zadavatelem. Z toho také plynou priority pro realizátorský tým. Naším hlavním úkolem nebylo projekt kompletně dokončit (nebylo by to v našich silách - nestačil by nám přídělený časový horizont), ale vypracovat základní analýzu, prozkoumat různé technologie, které by se daly v budoucnu použít, a hlavně předat námi nabyté zkušenosti týmu, který bude v projektu pokračovat. Myslím, že tento záměr se nám podařilo splnit. Dokázali jsme se přenést přes počáteční obtíže při pochopení hlavního záměru práce, který se týden co týden drobně, ale někdy i významně měnil, zmapovali jsme problémy, které nastávaly při interakci jednotlivých technologií, a také jsme implementovali základní funkčnosti systému.

Při zaškolování nového týmu se ukázalo, že námi vypracované dokumenty zkrátí potřebnou dobu na pochopení problému na přijatelnou dobu. To samé můžeme tvrdit o době potřebné pro přípravu vývojového prostředí. Po přečtení dokumentu rešerše byl schopen nový tým instalovat všechny potřebné rozšíření pro systém během několika hodin, kdežto nám to trvalo několik dní.

## RACI matice

## https://lh6.googleusercontent.com/gQMrAtOZASAuhb2shQUrsDI6v-XxyhUZ23gMcRpp6nR5PUeCA15wHyamxlFPHqkgUI66g-KYOs2NE59txC31cWnXv9ApWVquJQi14Y_4f9YzhqS-lg

Obrázek - RACI matice

## Hodnocení členů týmu

### Tomáš Herout

Klíčová pozitiva našeho projektu jsou především neobvyklé téma (měli jsme možnost pracovat s prostředky, se kterými bychom se pravděpodobně jinak nemuseli setkat) a práce na produktu, který je zamýšlený jako reálný pro produkční nasazení.

Velkým přinosem byl sám zadavatel, který je v dané problematice velice dobře orientovaný a během naší etapy byl větším přínosem nám, než my jemu.

Dalšími přínosy jsou možnost pracovat v týmu a činnost neorientovaná pouze na psaní kódu, ale i na celou řadu dalších souvisejích věcí.

Věříme, že naše práce bude dále rozvíjena a výsledkem předčí očekávání :-)

### Martin Lukeš

Tento projekt pro mě nebyl tolik velkým přínosem jako pro ostatní členy, ale ukázal mi i některé technologie, o kterých bych se jinak ve škole nedozvěděl. Valná část projektu sestávala z komunikace s zadavatelem, kteréžto  jsem se neúčastnil. Tím se pro mě projekt posunul mnohem blíže k ostatním školním projektům, v kterých se člověk učí „jen“ používat nové technologie.

Myslím si, že vzhledem k poměru času stráveného na projektu a reálnému výstupu, pro nás bude velkým zadostiučiněním až uvidíme výsledky nového týmu tzv. Next Generation.

### Zdeněk Pecka

Myslím si, že tento projekt pro mě byl velikým přínosem. Nejenom, že jsem se setkal s novými technologiemi, ke kterým bych se asi jen tak nedostal, ale především si cením spolupráce s reálnou firmou na skutečném problému. Mohl jsem si na vlastní kůži vyzkoušet jednání se zákazníkem a řešení různých problémů, které ve „školním“ projektu nenastávají příliš často. I přes počáteční obtíže, kdy se téměř každý týden měnily požadavky (spíš jsme se se zákazníkem ze začátku příliš nepochopili), dokázali jsme se nakonec sejít „na stejné vlně“ a implementovali základní funkčnosti vyvíjeného systému.

Myslím si, že náš tým spolupracoval velice dobře a hlavně v důležitých chvílích jsme dokázali táhnout za jeden provaz.